

**Российская Федерация**

**Волгоградская область**

**Котельниковский муниципальный район**

**Совет народных депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения**

**РЕШЕНИЕ**

**от 24 октября 2022г. № 42/95**

Об утверждении муниципальной программы «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на период 2022 – 2040 годы»

  В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 года №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области , Совет народных депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области решил:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексное развитие социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области на период 2022 - 2040 годы».

2.Считать утратившим силу:

- решение Совета народных депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 16.04.2018г № 64/130 «Об утверждении программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района на период 2018- 2020 годы»;

- решение Совета народных депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области от 18.11.2019г. №4/9 «О внесении изменений в решение Совета народных депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения от 16.04.2018 №64/130 «Об утверждении Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района на 2018-2020 годы».

3. Контроль за исполнением решения оставляю за собой.

4.Настоящее решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава Верхнекурмоярского сельского поселения А.С.Мельников

Утверждена решением

Совета народных депутатов

Верхнекурмоярского

сельского поселения

Котельниковского

муниципального района

Волгоградской области

от24.10.2022г №42/95

**ПРОГРАММА**

**КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ**

Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области  
на период 2022-2040 годы

2022 год

Содержание

1. Паспорт программы

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Социально-экономическое состояние Верхнекурмоярского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности на территории Верхнекурмоярского сельского поселения .

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения, сложившийся уровень обеспеченности населения Верхнекурмоярского сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры.

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры   
в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения в областях образования, здравоохранения, физической культуры   
и массового спорта и культуры.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования   
и развития социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения .

3. Перечень мероприятий инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения .

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий инвестиционных проектов по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения.

5. Целевые индикаторы программы, включающие технико-экономические, финансовые и социально-экономические показатели развития социальной инфраструктуры.

6. Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы.

1. Паспорт программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование  Программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского района на период с 2022 - 2040 год (далее - Программа) |
| Основание для разработки Программы | 1.Градостроительный кодекс Российской Федерации;  2. Федеральный закон от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;  3.Постановление Правительства Российской Федерации  от 01 октября 2015 года № 1050 «Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов»;  4.Устав муниципального образования;  5.Постановление администрации Верхнекурмоярского сельского поселения от 23..09.2022г № 35 «О разработке программы комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения» на период 2022 - 2040годы» |
| Наименование заказчика Программы,  его местонахождение | Администрация Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области(далее - Администрация) 404376 Волгоградская область Котельниковский район, х.Веселый, ул. Центральная,д.27 |
| Наименование разработчика Программы,  его местонахождение | Администрация Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области, адрес:404376, Волгоградская область, Котельниковский район, х.Веселый, ул.Центральная, д.27  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Цели и задачи Программы | Цели:  Достижение расчетного уровня обеспеченности населения Верхнекурмоярского сельского поселения.  Задачи:  - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры;  - доступность объектов социальной инфраструктуры поселения;  -эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Целевые показатели (индикаторы) обеспеченности населения объектами социальной инфраструктуры | Достижение расчетного уровня обеспеченности населения поселения услугами в области физической культуры и массового спорта в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения  - улучшение качества услуг, предоставляемых учреждениями культуры Верхнекурмоярского сельского поселения;  - создание условий для занятий спортом; |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий описание запланированных мероприятий  (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Программа включает первоочередные мероприятия по созданию и развитию социальной инфраструктуры, повышению надежности функционирования этих систем и обеспечению комфортных и безопасных условий для проживания людей в Верхнекурмоярском сельском поселении  1. Строительство многофункциональной уличной спортивной площадки в х.Веселый между ул.Школьной и ул.Северной в парковой зоне  2.Строительство детской площадки в х.Веселый по ул.Школьная |
| Срок и этапы реализации Программы | Срок реализации: программы рассчитан на 2022-2040 годы  1 этап – с 2022 по 2025 годы  2 этап – с 2026 по 2040 годы |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объем финансирования Программы на период с 2022 по 2025 год составит 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  1-й этап Программы 0,0 тыс.руб.  2022 – 0,0 тыс. руб.;  2023 – 0,0 тыс. руб.;  2024 – 0,0 тыс. руб.;  2025 – 0,0 тыс. руб.;  2-й этап Программы 0 тыс.руб.  2026-2040 – 6000 тыс. руб.  Реализация программных мероприятий осуществляется за счет муниципального бюджета.  из них:  федеральный бюджет – 0 тыс. руб.  областной бюджет – 5400 тыс. руб.  районный бюджет – 0 тыс. руб.  муниципальный бюджет – 600 тыс. руб.  внебюджетные источники – 0 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | а) безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры поселения;  б) доступность объектов социальной инфраструктуры поселения для населения в соответствии с нормативами градостроительного проектирования поселения |

2. Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния Верхнекурмоярского сельского поселения, сведения о градостроительной деятельности

на территории Верхнекурмоярского сельского поселения

Верхнекурмоярское сельское поселение расположено в границах хутора Веселый Котельниковского муниципального района Волгоградской области, который находится на берегу Цимлянского водохранилища, на юге граничит с Майоровским сельским поселением, на западе – с Нагавским сельским поселением. Расстояние до областного центра г.Волгоград -235 км, до райцентра г.Котельниково – 35 км.Поселение занимает территорию площадью 10040га, на которой проживают 811 человек (по состоянию на 01.01. 2022 г.)

Таблица 1 – Оценка численности постоянного населения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Численность населения, чел. | | Динамика численности  населения (2021/2016 гг.) | |
| 2016 г. | 2021 г. | абсолютное  изменение, чел. | относительное изменение, % |
| *х.Веселый* | *848* | *811* | *37* | *4,36* |

Жилищный фонд

Таблица 2 – Перспективный объем жилищного фонда

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Расчетный срок  (2028 г.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Жилищный фонд, всего | тыс. м2 | 16,850 |
| 2 | Население | чел. | 850 |
| 3 | Жилищная обеспеченность | м2/чел | 29 |
| 4 | Убыль жилищного фонда | тыс. м2 | 0,1 |
| 5 | Сохраняемый существующий жилищный фонд | тыс. м2 | 15,950 |
| 6 | Новое строительство | тыс. м2 | 0,2 |

Экономика

Градостроительная деятельность

Общей стратегической целью социально-экономического развития поселения на прогнозируемый период, является обеспечение повышения уровня и качества жизни населения, приток инвестиций в экономику муниципального образования, что обеспечит создание современных объектов физической культуры и спорта на его территории.

Правовым актом территориального планирования муниципального уровня является генеральный план. Генеральный план Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского района утвержден решением Советом Народных Депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области № 68/148 от 27.12.2013г. согласно которому установлены и утверждены:

- территориальная организация и планировочная структура территории поселения;

- функциональное зонирование территории поселения;

- границы зон, планируемые для размещения объектов капитального строительства муниципального уровня.

Решением Совета народных депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения утверждены правила землепользования и застройки Верхнекурмоярского сельского поселения, в которые решением Совета народных депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения от 15.03.2016 года № 32/58 внесены изменения;

- решением Совета народных депутатов Верхнекурмоярского сельского поселения от 06.09.2016 г. № 39/75 утверждена муниципальная программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области на 2016 – 2026 годы ( с внесенными изменениями от 15.03.2018 №63/127);

- решением Совета народных депутатов Верхнекурмоярского поселения от 28.12.2017г. №59/119 утверждены местные нормативы градостроительного проектирования Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского муниципального района Волгоградской области.

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения , сложившийся уровень обеспеченности населения Верхнекурмоярского сельского поселения услугами в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры

Жизнедеятельность населения обеспечивается созданием и развитием социальной инфраструктуры – совокупности организаций и учреждений, деятельность которых направлена на удовлетворение потребностей человека в организации досуга. Улучшение благосостояния населения – приоритетная задача социальной политики. Одним из основных направлений в решении данной задачи является наличие развитой социальной инфраструктуры, которая обеспечивает социально-экономическое развитие Верхнекурмоярского сельского поселения.

Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения (далее – Программа) содержит чёткое представление о стратегических целях, ресурсах, потенциале и об основных направлениях социального развития поселения на среднесрочную перспективу. Кроме того, Программа содержит совокупность увязанных по ресурсам, исполнителям и срокам реализации мероприятий, направленных на достижение стратегических целей социального развития сельского поселения.

Цели развития поселения и программные мероприятия, а также необходимые для их реализации ресурсы, обозначенные в Программе, могут ежегодно корректироваться и дополняться в зависимости от складывающейся ситуации, изменения внутренних и внешних условий и в соответствии с утвержденными муниципальными программами на очередной год и последующие периоды.

Разработка настоящей Программы обусловлена необходимостью определить приоритетные по социальной значимости стратегические линии устойчивого развития Верхнекурмоярского сельского поселения - доступные для потенциала территории, адекватные географическому, демографическому, экономическому, социально-культурному потенциалу, перспективные и актуальные для социума поселения. Программа направлена на осуществление комплекса мер, способствующих стабилизации и развитию экономики, повышению уровня занятости населения, решению остро стоящих социальных проблем.

Программа разработана в соответствии с требованиями действующего законодательства. Программа призвана создать условия для развития социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения путем проведения капитального и текущего ремонта объекта культуры.

В Верхнекурмоярском сельском поселении находятся 1 многоквартирный дом,295 частных домовладения, из них большинство ведут личное подсобное хозяйство, что обеспечивает определенную самозанятость населения.

2.2.1. Объекты образования

Таблица 4 - Общеобразовательные учреждения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Адрес | Кол-во персонала | Проектная мощность | Фактичес  кое посеще  ние | Резерв/дефицит мест |
| 1 | МКОУ Веселовская СШ | х.Веселый ул.Школьная,20 | 12 | 200 | 88 | 112/0 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями образования является достаточной.

Недостаток спортивно культурного массового спорта оказывает негативное влияние на вовлечение населения к работе. Материально-техническое состояние спорта сооружения показывает необходимость дальнейшего наращивания объемов работ по приведению материальной базы таких сооружений в соответствие с государственными требованиями и введению в действие новых мощностей.

2.2.2. Объекты здравоохранения

Таблица 3

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Число мед. персонала | Показатель | |
| Посещений  (в день) | Число коек |
| 1 | Веселовский ФАП | х. Веселый, ул. Центральная,21 | 1 | 10 | 0 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования медицинскими учреждениями является достаточной.

2.2.3. Объекты физической культуры и массового спорта

Таблица 7 – Существующие объекты физической культуры и массового спорта

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Показатель |
| 1 | Стадион | х.Веселый | 12755,6 кв.м |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями физической культуры и массового спорта является не достаточной.

2.2.4. Объекты культуры

Таблица 8 – Существующие объекты культуры

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Кол-во персонала | Клуб | Библиотека |
| кол-во мест | кол-во книг |
| 1 | Веселовский СДК | х.Веселый ул.Центральная,23 | 4 | 300 | 0 |
| 2 | Веселовская библиотека | х.Веселый ул.Центральная,23 | 1 | - | 9771 |

В целом, обеспеченность постоянного населения на территории муниципального образования учреждениями культуры является достаточной.

2.3 Прогнозируемый спрос на услуги социальной

инфраструктуры (в соответствии с прогнозом изменения численности и половозрастного состава населения) в областях образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта

и культуры

Таблица 10 – Прогнозный спрос на услуги социальной инфраструктуры

Верхнекурмоярского сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Ед. измере  ния | Принятые нормативы (Нормативы градостроительного проектирования приложение №6 таб. 1, СНиП 2.07.01.89\*) | Нормативная потребность | В том числе: | |
| Сохраняемая | Требуется запроектировать |
| Учреждения образования | | | | | | |
| 1 | МКОУ Веселовская СШ | объект | Местные нормативы градостроительного проектирования Котельниковского района Волгоградской области | 1-9кл-90 чел.  10-11кл-0 чел. | 1 | 0 |
| Учреждения здравоохранения | | | | | | |
| 2 | Веселовский ФАП | Кол-во мест на  1000чел | Региональные нормативы градостроительного проектирование | 1 | 1 | 0 |
| Учреждения культуры | | | | | | |
| 3 | Веселовский СДК | объект | Местные нормативы градостроительного проектирования Котельниковского района Волгоградской области | 1на1000 чел | 1 | 0 |
| 4 | Веселовская библиотека | объект | Местные нормативы градостроительного проектирования Котельниковского района Волгоградской области | 1на1000 чел | 1 | 0 |
| Учреждения физической культуры и массового спорта | | | | | | |
| 5 | Строительство многофункциональной уличной спортивной площадки в х.Веселый между ул.Школьной и ул.Северной в парковой зоне | 20x40 м | Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области | 800 | 0 | 800 |
| 6 | Строительство детской площадки в х.Веселый по ул.Школьная | шт. | Местные нормативы градостроительного проектирования Верхнекурмоярского сельского поселения Котельниковского района Волгоградской области | 1 | 0 | 1 |

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры

Верхнекурмоярского сельского поселения

- Градостроительный кодекс Российской Федерации;

- Федеральный закон от 06 октября 2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;

Документы стратегического планирования, разработанные на региональном уровне:

- прогноз социально-экономического развития Волгоградской области на долгосрочный период;

- бюджетный прогноз Волгоградской области (на долгосрочный период);

- прогноз социально-экономического развития Волгоградской области на среднесрочный период;

- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Волгоградской области;

Региональные нормативы градостроительного проектирования

- государственные программы Волгоградской области в сфере образования, здравоохранения, физической культуры и массового спорта и культуры;

- схема территориального планирования Волгоградской области, иные нормативные правовые акты регулирующие функционирование и развитие социальной инфраструктуры;

- стратегия социально-экономического развития муниципального образования Котельниковкого муниципального района.

- план мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития

- бюджетный прогноз сельского поселения

- местные нормативы градостроительного проектирования Котельниковского района Волгоградской области

- местные нормативы градостроительного проектирования Верхнекурмоярского сельского поселения

3. Перечень мероприятий по проектированию, строительству

объектов социальной инфраструктуры Верхнекурмоярского сельского поселения

Таблица 11

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование | Технико-экономические параметры | Сроки реализации в плановом периоде | | | | | | | | | | | | Ответственный исполнитель |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | *2033-2040* |
| 1 | Строительство многофункциональной уличной спортивной площадки в х.Веселый между ул.Школьной и ул.Северной в парковой зоне | 20x40 м | - | - | - | - | 800 | - | - | - | - | - | - | - | Глава Верхнекурмоярского сельского поселения |
| 2 | Строительство детской площадки в х.Веселый по ул.Школьной | шт | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |

4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий

по проектированию, строительству объектов социальной инфраструктуры

Верхнекурмоярского сельского поселения

Таблица 12 – Прогнозируемый объем финансовых средств на реализацию Программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники  финансирования | Годы, тыс. руб. | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040 |
| 1 | Строительство многофункциональной уличной спортивной площадки в х.Веселый между ул.Школьной и ул.Северной в парковой зоне | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **5400** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **540** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные  источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 2 | Строительство детской площадки в х.Веселый по ул.Школьной | Федеральный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Областной бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Районный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Местный бюджет | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **60** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| Внебюджетные  источники | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

Таблица 13

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование целевого индикатора | Ед. измерения | Значение целевого индикатора по годам | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034-2040  2045 |
| 1 | Обеспечение нормативной потребности населения в объектах физической культуры и массового спорта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение нормативной потребности населения в плоскостных сооружениях х.Веселый | 20x40 м | **0** | **0** | **0** | **0** | **800** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| 1.2 | Детская площадка | шт | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **1** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |

5.Оценка эффективности мероприятий, включенных в программу

Оценка эффективности мероприятий по проектированию, размещению объектов социальной инфраструктуры поселения включает оценку социально-экономической эффективности и соответствия нормативам градостроительного проектирования поселения, в том числе с разбивкой по видам объектов социальной инфраструктуры поселения целям и задачам программы.

Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в Верхнекурмоярском сельском поселении будет способствовать созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики поселения, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство спортивными сооружениями населенных пунктов и содействие улучшению жилищных условий сельского населения.

Оценка эффективности реализации Программы производится путем сравнения фактически достигнутых значений целевых индикаторов и показателей за соответствующий год с утвержденными на год значениями целевых индикаторов и показателей.

6.Ожидаемыми результатами Программы являются улучшение экономической

ситуации в Верхнекурмоярском сельском поселении за счет:

1. Технологические результаты:

- создание многофункциональной уличной спортивной площадки;

- ликвидация дефицита объектов социальной инфраструктуры;

2. Социальные результаты:

- повышение надежности функционирования систем социальной инфраструктуры и

обеспечивающие комфортные и безопасные условия для проживания людей;

- повышение благосостояния населения;

- снижение социальной напряженности.

3. Экономические результаты:

- повышение инвестиционной привлекательности.

7. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения развития социальной инфраструктуры, направленные на достижение целевых показателей программы

Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры поселения разрабатываются в целях обеспечения возможности реализации предлагаемых в составе программы мероприятий (инвестиционных проектов).

Исходя из существующего положения и выполненных расчетов, решение задач обеспечения территории объектами социального и культурно-бытового обслуживания на первом этапе реализации генерального плана предполагает, в основном, выполнение мероприятий, заложенных программами социально-экономического развития Верхнекурмоярского сельского поселения, а также сохранение и модернизацию существующих объектов.